|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode | : | LA\_06\_week 2 |
| Kelas | : | D3-Teknologi Informasi |
| Anggota | : | 1. Silvi A Sitohang 11322019  2. Mario A Manurung 11322030  3. Maudy Octavia S 11322054  4. Nita H K Simangunsong 11322056 |
| Topik PA1 | : | Sistem Informasi Cafe Foodpedia |
| Periode | : | Minggu ke-2 |
| Target Deliverable Minggu ini | : | Penentuan nama proyek dan pembagian tugas. |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| 10 Februari 2023 | 3 | Melakukan Bimbingan Dengan Dosen pembimbing |

## Rincian Kegiatan di luar sesi yang dialokasi yang perlu anda laporkan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Jam** | **Lokasi** | **Kegiatan yang dilakukan** |
| 10 Februari 2023 | 10.00-12.00 | GD 523 | Melakukan Pengisian Log Activity minggu ke-2 |
| 11 Februari 2023 | 08.00-12.00 | GD 924 | Mengerjakan Mom |
| 11 Februari 2023 | 19.00-21.00 | GD 924 | Melakukan Penyusunan *List* Pertanyaan yang akan diajukan kepada *client* saat *requirement* |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

Kendala : Penyesuaian waktu antar anggota kelompok

Solusi : Meluangkan waktu kolaboratif untuk melakukan diskusi

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Adapun hasil- hasil yang telah kami capai selama 1 minggu ini adalah :

* Topik untuk Proyek Akhir tahun 1 sudah ditentukan
* Membuat gambaran terhadap produk PA1 yang akan segera dikerjakan.
* *Progress* pengisian MoM
* Nama proyek sudah ditentukan
* Gambaran/bentuk *website* sudah ditentukan
* Lingkup wilayah proyek sudah ditentukan

**Rencana minggu depan :**

* Membuat *list* pertanyaan yang ditujukan pada supervisor
* Melakukan wawancara dengan supervisor
* Melakukan pengisian SRS

**Catatan Lain:**

-