|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode | : | LA\_06\_Week 6 |
| Kelas | : | D3 Teknologi Informasi |
| Anggota | : | 1. Silvi A Sitohang 11322019  2. Mario A Manurung 11322030  3. Maudy Octavia S 11322054  4. Nita H K Simangunsong 11322056 |
| Topik PA1 | : | Sistem Informasi Cafe Foodpedia |
| Periode | : | Minggu ke-6 |
| Target Deliverable Minggu ini | : | 1. Pengisian Dokumen SRS 2. Menentukan desain *website* Sistem Informasi Cafe Foodpedia |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| 9 Maret 2023 | 2 | 1. Mengerjakan dokumen LA 2. Mendiskusikan secara detail fungsi yang akan dikembangkan pada *website* |

## Rincian Kegiatan di luar sesi yang dialokasi yang perlu anda laporkan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Jam** | **Lokasi** | **Kegiatan yang dilakukan** |
| 10 Maret 2023 | 10.00-12.00 | GD 523 | 1. Melanjutlan pengerjaan dokumen 2. Melakukan pengecekan ulang dokumen yang sudah dikerjakan 3. Merencanakan desain wesbite yang akan dikembangkan |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

Kendala : Penyesuaian waktu antar anggota kelompok

Solusi : Meluangkan waktu kolaboratif untuk melakukan diskusi

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Adapun hasil- hasil yang telah kami capai selama 1minggu ini adalah :

* Mengerjakan SRS pada bagian *Current System* dan *Target System..*
* Pengisian dokumen LA minggu ke-6
* Mendapatkan rancangan desain yang akan dikembangkan

**Rencanan minggu depan :**

* Melakukan desain
* Memenuhi setiap kebutuhan infromasi yang diperlukan dalam pengembangan *website*

**Catatan Lain:**

-